PHẦN 1: BẢNG QUY ĐỊNH MODULE (Định nghĩa Sprint)

| Mã Module | Tên Module | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| M1 | Nền tảng & Xác thực | Thiết lập cấu trúc Project, cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ thống bảo mật JWT/RBAC. |
| M2 | Quản lý Sản phẩm & Kho | Xây dựng nghiệp vụ nhập hàng, phân loại sản phẩm theo danh mục và quản lý tồn kho realtime. |
| M3 | Xử lý Đơn hàng & Thanh toán | Luồng nghiệp vụ từ Giỏ hàng, Đặt hàng đến Tích hợp cổng thanh toán (VNPay/Momo). |
| M4 | Báo cáo & Dashboard AI | Tổng hợp dữ liệu kinh doanh, vẽ biểu đồ thống kê và tích hợp AI dự báo xu hướng. |

PHẦN 2: DANH SÁCH CÔNG VIỆC

| STT | Module | Tên công việc | Mô tả nhiệm vụ | Loại | Kỹ năng yêu cầu | Ưu tiên | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 | Thiết kế Database | Xây dựng Model và quan hệ bảng dữ liệu | Backend | SQL Server, EF Core | Cao | 0 |
| 2 |  | API Đăng nhập | Viết API Authentication, Authorization | Backend | C#, .NET Core 8 | Cao | 1 |
| 3 |  | Layout Admin | Dựng khung giao diện Dashboard chính | Frontend | React, Tailwind CSS | Trung bình | 0 |
| 4 |  | Quản lý Profile | Giao diện cập nhật thông tin cá nhân | Frontend | React, TypeScript | Thấp | 3 |
| 5 | M2 | CRUD Sản phẩm | API quản lý danh sách sản phẩm | Backend | C#, REST API | Cao | 1 |
| 6 |  | Upload ảnh | Xây dựng Service lưu trữ ảnh sản phẩm | Frontend | Firebase, Cloudinary | Trung bình | 5 |
| 7 |  | Tìm kiếm nhanh | Logic tìm kiếm sản phẩm theo tên/mã | Frontend | React Hooks, Ant Design | Cao | 5 |
| 8 |  | Quản lý Kho | API cập nhật số lượng nhập/xuất kho | Backend | C#, .NET Core | Cao | 5 |
| 9 | M3 | API Giỏ hàng | Viết Logic thêm/sửa/xóa giỏ hàng | Backend | C#, Redis Cache | Cao | 5 |
| 10 |  | Giao diện Thanh toán | Trang Checkout và lựa chọn địa chỉ | Frontend | React, Ant Design | Cao | 9 |
| 11 |  | Tích hợp VNPay | Kết nối API cổng thanh toán VNPay | Fullstack | C#, JavaScript | Khẩn cấp | 10 |
| 12 |  | In hóa đơn | Xuất file PDF đơn hàng | Backend | iTextSharp, C# | Thấp | 11 |
| 13 | M4 | Chart Thống kê | Biểu đồ doanh thu theo ngày/tháng | Frontend | Chart.js, Recharts | Cao | 1 |
| 14 |  | AI Forecast | AI dự báo lượng hàng cần nhập | Backend | Python, Flask/FastAPI | Khẩn cấp | 8 |
| 15 |  | Phân quyền User | UI quản lý vai trò và quyền hạn | Frontend | React, Context API | Trung bình | 2 |