BIÊN BẢN GIAO VIỆC DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THÔNG MINH (SMART-HIS)

Tài liệu này được thiết kế chuẩn để AI bóc tách công việc vào các Sprint tương ứng.

BẢNG 1: QUY ĐỊNH MODULE (SPRINT MAPPING)

| Mã Module | Tên Sprint tương ứng |
| --- | --- |
| M1 | Tiếp đón & Quản trị hồ sơ |
| M2 | Khám bệnh & Cận lâm sàng |
| M3 | Nội trú & Viện phí |

BẢNG 2: DANH SÁCH CÔNG VIỆC CHI TIẾT

| STT | Module | Tên công việc | Mô tả nhiệm vụ | Ưu tiên | Kỹ năng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 (Gộp) | Database Core | Thiết kế bảng Bệnh nhân, Mã thẻ, Lịch hẹn | High | SQL, DB Design |  |
| 2 |  | API Tiếp đón | Lưu thông tin bệnh nhân mới & in phiếu | High | .NET Core, C# | 1 |
| 3 |  | UI Đăng ký | Màn hình nhập liệu thông tin bệnh nhân | Medium | ReactJS |  |
| 4 |  | API Quản lý Khoa | CRUD danh mục các khoa phòng | Medium | C# | 1 |
| 5 |  | Dashboard Tổng quan | Thống kê số lượng tiếp đón trong ngày | Small | SignalR, LINQ | 2 |
| 6 | M2 (Gộp) | UI Khám bệnh | Màn hình bác sĩ nhập triệu chứng, chẩn đoán | High | ReactJS, AntD | 3 |
| 7 |  | API Đơn thuốc | Hệ thống kê đơn thuốc điện tử | High | .NET Core | 2 |
| 8 |  | Kết nối máy xét nghiệm | Lấy dữ liệu từ máy xét nghiệm qua cổng COM | High | C#, IoT | 1 |
| 9 |  | UI Cận lâm sàng | Xem kết quả chẩn đoán hình ảnh (DICOM) | Medium | ReactJS, Canvas | 8 |
| 10 |  | API Quản lý Lịch khám | Phân phối bệnh nhân vào các phòng khám | Medium | Algorithm | 2 |
| 11 | M3 (Gộp) | UI Bệnh án Nội trú | Theo dõi diễn biến bệnh hàng ngày | High | ReactJS | 6 |
| 12 |  | API Quản lý Giường | Điều chuyển bệnh nhân giữa các khoa | Medium | .NET Core | 4, 11 |
| 13 |  | Cổng Thanh toán | Tích hợp QR Code & Thẻ Visa | High | Stripe, MoMo | 7 |
| 14 |  | API Tính phí | Tổng hợp chi phí thuốc, giường & dịch vụ | High | C# | 7, 12 |
| 15 |  | In biên lai | Xuất hóa đơn đỏ điện tử | Small | XML, PDF Lib | 14 |
| 16 |  | Report Doanh thu | Báo cáo tài chính cuối ngày | Medium | SQL Server | 13, 14 |