Cộng HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHỐT YÊU CẦU DỰ ÁN

Dự án: Hệ thống Quản lý Bán hang Đa kênh Smart-Shop

Mã dự án: SS-2024-FPRO

Thời gian: 09:00, 15-3-2026

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại diện khách hang: Ông Nguyễn Văn A – Chức vụ: Giám đốc Điều hành

Quản Lý dự án: Bà Lê THị B

Thư Ký cuộc họp: Ông Trần văn C

Đội ngũ kỹ thuật: Team Dev ( 5 thành viên)

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thống nhất kiến trúc hệ thống sử dụng .NET Core và ReactJS.

Chốt danh sách 20 hạng mục công việc quan trọng nhất cho giai đoạn 1.

Thỏa thuận về cách tính Story Points (1 SP tương đương khoảng 4 giờ làm việc tập trung).

3. DANH SÁCH CÔNG VIỆC CHI TIẾT (ĐỂ AI TỰ ĐỘNG GIAO VIỆC)

| STT | Tên công việc | Mô tả chi tiết | Loại | Kỹ năng yêu cầu | Ưu tiên | SP | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích Database Core | Thiết kế sơ đồ ERD cho hệ thống | Backend | SQL Server, Database Design | High | 8 | 32 |
| 2 | Cấu hình Bảo mật JWT | Triển khai xác thực Token và phân quyền | Backend | JWT, .NET Core | High | 5 | 20 |
| 3 | Giao diện Dashboard Admin | Code khung giao diện quản lý trang chủ | Frontend | ReactJS, Tailwind CSS | Medium | 8 | 32 |
| 4 | API Quản lý Sản phẩm | Viết các hàm CRUD sản phẩm | Backend | .NET Core, C# | High | 5 | 20 |
| 5 | Luồng Thanh toán VNPay | Tích hợp thư viện thanh toán | Backend | C#, .NET Core | Urgent | 8 | 32 |
| 6 | Module Giỏ hàng | Hiện thực logic lưu giỏ hàng phía Client | Frontend | ReactJS, Redux Toolkit, Tailwind CSS | High | 5 | 20 |
| 7 | API Quản lý Đơn hàng | Xử lý logic đặt hàng, trừ tồn kho | Backend | .NET Core, SQL Server | High | 5 | 20 |
| 8 | Giao diện Checkout | Form nhập địa chỉ và xác nhận thanh toán | Frontend | ReactJS, HTML5/CSS3 | High | 3 | 12 |
| 9 | API Báo cáo doanh thu | Truy vấn dữ liệu tính tổng doanh thu | Backend | SQL Server, .NET Core | Medium | 5 | 20 |
| 10 | Code Unit Test Core | Viết test cho các nghiệp vụ quan trọng | Tester | Unit Testing, C# | Low | 2 | 8 |

4. QUY TẮC PHÂN CÔNG (GHI CHÚ DÀNH CHO AI)

- Giao các task có độ ưu tiên High và Urgent cho nhân viên có Level >= 4.

- Ưu tiên người có số năm kinh nghiệm nhiều hơn nếu cùng kỹ năng.

- Tổng SP của mỗi nhân viên trong một đợt giao việc không vượt quá 30 SP.

5. KẾT LUẬN

Bên khách hàng hoàn toàn thống nhất với danh sách công việc trên. Đội ngũ kỹ thuật sẽ sử dụng hệ thống AI để phân bổ nhân sự và bắt đầu triển khai ngay từ ngày 16/03/2024.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (Đã ký)
QUẢN LÝ DỰ ÁN (Đã ký)