BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHỐT YÊU CẦU DỰ ÁN (THỰC TẾ)

Dự án: Hệ thống Thương mại Điện tử Enterprise - GlobalShop Mã dự án: GS-2024-ENT Ngày họp: 15/03/2026

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Khách hàng: Tập đoàn Global Retail.

- PM: Lê Thị B.

- Tech Lead: Đoàn Duy Đạt.

- Team Dev: 10 thành viên.

2. DANH SÁCH CÔNG VIỆC TRONG BACKLOG (DÀNH CHO AI BÓC TÁCH)

| STT | Tên công việc | Mô tả chi tiết | Loại | Kỹ năng yêu cầu | Ưu tiên | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiến trúc Microservices | Thiết kế sơ đồ liên kết giữa các Service | Backend | .NET Core, Microservices | High | 13 |
| 2 | Cấu hình Identity Server | Triển khai hệ thống SSO cho toàn dự án | Backend | JWT, Identity Server | Urgent | 8 |
| 3 | UI System Design | Thiết kế bộ Design System (Figma) | UIUX | Figma, Design System | High | 8 |
| 4 | Catalog Service API | Viết API quản lý danh mục sản phẩm | Backend | .NET Core, SQL Server | Medium | 5 |
| 5 | Basket Service Redis | Hiện thực giỏ hàng bằng Redis | Backend | Redis, C# | High | 5 |
| 6 | Giao diện Trang chủ | Code giao diện chính có Lazy Loading | Frontend | ReactJS, Tailwind CSS | High | 8 |
| 7 | Module Tìm kiếm Elasticsearch | Tích hợp công cụ tìm kiếm cho sản phẩm | Backend | Elasticsearch, .NET Core | High | 8 |
| 8 | API Đơn hàng | Xử lý giao dịch và Transaction | Backend | .NET Core, SQL Server | Urgent | 8 |
| 9 | Giao diện Chi tiết SP | Code trang chi tiết với Image Slider | Frontend | ReactJS, CSS Modules | Medium | 5 |
| 10 | Thanh toán Stripe | Tích hợp cổng thanh toán quốc tế | Backend | Stripe API, C# | Urgent | 8 |
| 11 | Hệ thống Voucher | Logic giảm giá theo % và số tiền | Backend | .NET Core, Business Logic | High | 5 |
| 12 | Giao diện Giỏ hàng | Hiện thực giỏ hàng real-time | Frontend | ReactJS, Redux Toolkit | High | 5 |
| 13 | Service Gửi Mail | Hệ thống gửi mail thông báo tự động | Backend | SMTP, .NET Core | Low | 3 |
| 14 | API Quản lý User | Các hàm CRUD thông tin khách hàng | Backend | .NET Core, Dapper | Medium | 5 |
| 15 | Giao diện User Profile | Trang cá nhân và lịch sử mua hàng | Frontend | ReactJS, HTML5 | Medium | 5 |
| 16 | Cấu hình Docker | Viết Dockerfile cho toàn bộ service | DevOps | Docker, CI/CD | High | 5 |
| 17 | Thiết lập Kubernetes | Cấu hình K8s để Scale hệ thống | DevOps | Kubernetes, Cloud | High | 13 |
| 18 | Unit Test Payment | Viết test cho luồng thanh toán | Tester | Unit Testing, xUnit | High | 5 |
| 19 | Integration Test Order | Test liên thông giữa Order và Inventory | Tester | Integration Testing, C# | High | 8 |
| 20 | Kiểm thử Hiệu năng | Chạy JMeter kiểm tra chịu tải | Tester | Performance Test, JMeter | Medium | 8 |
| 21 | Giao diện Admin - SP | Quản lý danh sách sản phẩm | Frontend | ReactJS, Ant Design | Medium | 5 |
| 22 | Giao diện Admin - Order | Quản lý tình trạng đơn hàng | Frontend | ReactJS, Ant Design | Medium | 5 |
| 23 | API Kho hàng | Trừ tồn kho đồng thời (Concurrency) | Backend | .NET Core, SQL Server | High | 8 |
| 24 | Logic Tính Phí Ship | Tích hợp API Giao hàng tiết kiệm | Backend | C#, Third-party API | Medium | 5 |
| 25 | Giao diện Checkout | Redesign luồng thanh toán 1 bước | Frontend | ReactJS, UI UX | High | 3 |
| 26 | SEO Optimization | Tối ưu hóa SEO cho trang sản phẩm | Frontend | Next.js, SEO | Low | 5 |
| 27 | Log Center | Tập trung log bằng ELK Stack | DevOps | ELK Stack, Logging | Medium | 8 |
| 28 | API Dashboard | Truy vấn số liệu thống kê doanh thu | Backend | SQL Server, Linq | High | 5 |
| 29 | Real-time Notify | Thông báo đơn hàng qua SignalR | Backend | SignalR, .NET Core | High | 5 |
| 30 | Giao diện Mobile App | Code màn hình chính bằng Flutter | Mobile | Flutter, Dart | High | 8 |

3. QUY TẮC GIAO VIỆC DÀNH CHO AI

- Vận tốc (Velocity): Giới hạn 40 SP cho mỗi Sprint.

- Ưu tiên: Giao các task có mã "Backend" cho datdd (ID 1), "DevOps" cho toanpv (ID 6).

- Trình độ: Task > 8 SP chỉ giao cho người có Level >= 4.

4. KẾT LUẬN