PHẦN 1: BẢNG QUY ĐỊNH MODULE (Định nghĩa Sprint)

| Mã Module | Tên Module |
| --- | --- |
| M1 | Quản lý tài khoản |
| M2 | Quản lý công việc |

PHẦN 2: DANH SÁCH CÔNG VIỆC (Bóc tách Task & Dependency)

| STT | Module | Tên công việc | Mô tả | Loại | Kỹ năng | Ưu tiên | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tạo các bảng User, Role | Backend | SQL Server, C# | High | 0 |
| 2 | M1 | Viết API Đăng nhập | Code JWT và Middleware | Backend | ASP.NET Core, JWT | High | 1 |
| 3 | M1 | Giao diện Login | Cắt HTML/CSS cho màn hình | Frontend | React, CSS | Medium | 2 |
| 4 | M2 | Xây dựng thuật toán AI | Code logic Topological Sort | Backend | C#, Algorithm | High | 1 |
| 5 | M2 | Giao diện Kanban | Kéo thả các thẻ Task | Frontend | React, DragDrop | Low | 4 |