BIÊN BẢN GIAO VIỆC DỰ ÁN: ENTERPRISE E-COMMERCE & SCM SYSTEM

Tài liệu này được thiết kế chuẩn để AI bóc tách công việc vào các Sprint tương ứng.

BẢNG 1: QUY ĐỊNH MODULE (SPRINT MAPPING)

| Module | Tên Module |
| --- | --- |
| Module 1 | Hệ thống Lõi & Danh mục |
| Module 2 | Quản lý Kho & Kiểm kê |
| Module 3 | Quản lý Đơn hàng (OMS) |
| Module 4 | Cổng Thanh toán & Tài chính |
| Module 5 | CSKH & Tiếp thị (CRM) |
| Module 6 | Báo cáo & Phân tích (BI) |

BẢNG 2: DANH SÁCH CÔNG VIỆC CHI TIẾT

| STT | Module | Tên công việc | Mô tả nhiệm vụ | Ưu tiên | Kỹ năng | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module 1 | Khởi tạo Database | Thiết kế Schema, tạo bảng, quan hệ và Index cơ bản | High | SQL Server |  |
| 2 | Module 1 | Cấu hình Project | Khởi tạo Web API Core, cấu hình Dependency Injection | High | .NET Core | 1 |
| 3 | Module 1 | Identity Server | Cấu hình ASP.NET Core Identity để quản lý User | High | Identity | 2 |
| 4 | Module 1 | JWT Authentication | Viết Logic cấp phát Access Token và Refresh Token | High | C#, JWT | 3 |
| 5 | Module 1 | RBAC Middleware | Xử lý phân quyền theo Role và Permission (Policy-based) | High | C# | 4 |
| 6 | Module 1 | API User Profile | CRUD thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, ảnh đại diện | Medium | Web API | 3 |
| 7 | Module 1 | Quản lý Staff | Màn hình quản trị danh sách nhân viên nội bộ | Medium | ReactJS | 5 |
| 8 | Module 1 | Danh mục Chi nhánh | API quản lý các chi nhánh/điểm gửi hàng | Medium | .NET Core | 1 |
| 9 | Module 1 | Danh mục Loại hàng | Quản lý nhóm hàng (Dễ vỡ, chất lỏng, hàng điện tử...) | Low | SQL, C# | 1 |
| 10 | Module 1 | Đơn vị tính | Quản lý quy đổi đơn vị (Cái, Thùng, Kg, m3) | Low | .NET Core | 1 |
| 11 | Module 1 | Quản lý Đối tác | CRUD thông tin nhà cung cấp và đối tác vận chuyển | Medium | Web API | 8 |
| 12 | Module 1 | Cấu hình Metadata | API lưu trữ các cấu hình hệ thống (Setting động) | Low | JSON/SQL | 2 |
| 13 | Module 1 | UI Phân quyền | Giao diện kéo thả hoặc tích chọn quyền cho từng Role | High | ReactJS | 5 |
| 14 | Module 1 | Log hệ thống | Ghi lại lịch sử tác động dữ liệu (Audit Log) | Medium | Serilog | 2 |
| 15 | Module 1 | Swagger/OpenAPI | Cấu hình tài liệu API cho team Frontend và Mobile | Low | Swagger | 2 |
| 16 | Module 2 | Schema Kho bãi | Thiết kế bảng Kho, Vị trí kệ (Bin), Lô hàng (Batch) | High | SQL Server | 1 |
| 17 | Module 2 | API Nhập kho (PO) | Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp vào kho trung chuyển | High | .NET Core | 16 |
| 18 | Module 2 | Kiểm thử tồn kho | Viết Unit Test cho logic trừ/cộng tồn kho an toàn | High | xUnit | 17 |
| 19 | Module 2 | QR Code Generator | Logic tạo mã QR định danh cho từng kiện hàng nhập | Medium | Library | 17 |
| 20 | Module 2 | UI Phiếu nhập kho | Màn hình lập phiếu nhập và chọn vị trí kệ | High | ReactJS | 17 |
| 21 | Module 2 | API Xuất kho | Xử lý lệnh xuất hàng ra khỏi kho để giao | High | .NET Core | 16 |
| 22 | Module 2 | FIFO Logic | Thuật toán tự động chọn lô hàng hết hạn trước để xuất | High | LINQ | 21 |
| 23 | Module 2 | Điều chuyển nội bộ | API xử lý di chuyển hàng giữa các kho/chi nhánh | Medium | .NET Core | 21 |
| 24 | Module 2 | Quản lý Vị trí kệ | Giao diện quản lý trạng thái trống/đầy của các kệ | Medium | ReactJS | 16 |
| 25 | Module 2 | Kiểm kê định kỳ | Chức năng chốt sổ và điều chỉnh lệch tồn kho | High | SQL Server | 16 |
| 26 | Module 2 | Cảnh báo tồn kho | Hệ thống gửi thông báo khi hàng dưới định mức | Medium | SignalR | 25 |
| 27 | Module 2 | Tracking Lô hàng | Truy vết lịch sử luân chuyển của một lô hàng cụ thể | Medium | SQL Query | 23 |
| 28 | Module 2 | In tem nhãn | Tích hợp thư viện in tem mã vạch trực tiếp từ Web | Medium | JS Library | 19 |
| 29 | Module 2 | API Chốt kho ngày | Khóa dữ liệu kho cuối ngày để báo cáo | Low | C# | 25 |
| 30 | Module 2 | Quản lý Pallet | Logic quản lý hàng đóng theo pallet lớn | Low | .NET Core | 16 |
| 31 | Module 2 | Upload ảnh hàng | API lưu trữ ảnh minh họa tình trạng hàng khi nhập | Low | Azure Blob | 17 |
| 32 | Module 2 | Dashboard Kho | Hiển thị % lấp đầy của từng kho | Medium | Chart.js | 24 |
| 33 | Module 2 | Export danh mục tồn | Xuất file Excel tồn kho để kiểm thực tế | Small | ClosedXML | 25 |
| 34 | Module 2 | Import tồn đầu kỳ | Công cụ hỗ trợ đổ dữ liệu từ Excel vào DB | Small | Excel Lib | 1 |
| 35 | Module 2 | UI Lịch sử nhập xuất | Màn hình tra cứu mọi biến động của kho | Medium | ReactJS | 14 |
| 36 | Module 3 | Schema Đơn hàng | Thiết kế bảng Order, OrderDetail, Shipping Info | High | SQL Server | 1 |
| 37 | Module 3 | API Giỏ hàng | Lưu trữ và tính toán tạm tính giỏ hàng (Redis) | High | Redis | 10 |
| 38 | Module 3 | Validation Đơn hàng | Kiểm tra tồn kho và thông tin khách trước khi đặt | High | FluentVal | 36 |
| 39 | Module 3 | API Tạo đơn hàng | Pipeline lưu đơn hàng vào DB và gửi Mail xác nhận | High | .NET Core | 38 |
| 40 | Module 3 | Logic Giảm giá | Áp dụng chiết khấu dựa trên số lượng hoặc Voucher | High | C# | 39 |
| 41 | Module 3 | Quản lý Trạng thái | Workflow chuyển đổi trạng thái đơn (Mới->Duyệt->Giao) | High | State Pattern | 39 |
| 42 | Module 3 | API Hủy đơn | Xử lý hoàn trả tồn kho khi đơn bị hủy | High | EF Core | 41 |
| 43 | Module 3 | Gán đơn cho kho | Thuật toán chọn kho gần khách nhất để lấy hàng | Medium | Geolocation | 39 |
| 44 | Module 3 | UI Danh sách đơn | Màn hình lọc đơn theo trạng thái, ngày tháng, khách | High | ReactJS | 41 |
| 45 | Module 3 | Chi tiết đơn hàng | Giao diện hiển thị lộ trình và sản phẩm trong đơn | Medium | ReactJS | 36 |
| 46 | Module 3 | API Phí vận chuyển | Tích hợp logic tính phí theo vùng và trọng lượng | Medium | .NET Core | 39 |
| 47 | Module 3 | Kết nối đơn vị vận chuyển | Gọi API GHTK/GHN để lấy mã vận đơn bên thứ 3 | Medium | HttpClient | 39 |
| 48 | Module 3 | Webhook Shipping | Nhận cập nhật lộ trình từ bên vận chuyển trả về | Medium | Webhook | 47 |
| 49 | Module 3 | Quản lý Đổi trả | Tiếp nhận yêu cầu hoàn hàng và tạo phiếu nhập trả | Medium | .NET Core | 42 |
| 50 | Module 3 | In vận đơn (Bill) | Thiết kế mẫu in vận đơn khổ A5/A6 | Small | HTML to PDF | 39 |
| 51 | Module 3 | Ghi chú đơn hàng | Hệ thống trao đổi nội bộ trên từng đơn hàng | Low | SignalR | 36 |
| 52 | Module 3 | Bulk Order Action | Chức năng duyệt/in hàng loạt đơn hàng | Medium | ReactJS | 44 |
| 53 | Module 3 | Tìm kiếm đơn hàng | Tối ưu search đơn theo SĐT/Mã vận đơn (Index) | High | SQL Server | 36 |
| 54 | Module 3 | Cảnh báo đơn trễ | Notify nhân viên khi đơn quá hạn xử lý | Medium | Hangfire | 41 |
| 55 | Module 3 | Export đơn hàng | Xuất báo cáo đơn hàng phục vụ đóng gói | Small | Excel Lib | 44 |
| 56 | Module 4 | Schema Tài chính | Thiết kế bảng Giao dịch, Ví, Công nợ, Hóa đơn | High | SQL Server | 1 |
| 57 | Module 4 | API Thanh toán VNPay | Tích hợp cổng thanh toán VNPay (Redirect/IPN) | High | C# | 39 |
| 58 | Module 4 | API Thanh toán MoMo | Tích hợp cổng thanh toán MoMo (App-to-App) | High | C# | 39 |
| 59 | Module 4 | Xử lý IPN/Callback | Nhận kết quả thanh toán an toàn (Check Signature) | High | Security | 57 |
| 60 | Module 4 | Logic Ví người dùng | Quản lý nạp tiền, trừ tiền và lịch sử số dư | High | SQL Transaction | 56 |
| 61 | Module 4 | Quản lý Công nợ B2B | Theo dõi hạn mức nợ và kỳ hạn thanh toán | Medium | .NET Core | 56 |
| 62 | Module 4 | API Đối soát (Reconcile) | Khớp lệnh dữ liệu giữa DB và kết quả từ Ngân hàng | High | C# | 59 |
| 63 | Module 4 | Hoàn tiền (Refund) | API xử lý hoàn tiền vào ví hoặc qua cổng | High | API | 60 |
| 64 | Module 4 | Xuất hóa đơn điện tử | Tích hợp dịch vụ E-Invoice (Sino/M-Invoice) | Medium | SOAP/REST | 59 |
| 65 | Module 4 | UI Danh sách giao dịch | Màn hình tra cứu lịch sử dòng tiền | Medium | ReactJS | 56 |
| 66 | Module 4 | Báo cáo Thu chi | Tổng hợp dòng tiền vào/ra theo ngày | High | SQL Query | 56 |
| 67 | Module 4 | Quản lý Phí sàn | Logic tính % hoa hồng trên mỗi đơn hàng | Low | C# | 39 |
| 68 | Module 4 | API Rút tiền | Xử lý yêu cầu rút tiền từ ví về ngân hàng | Medium | .NET Core | 60 |
| 69 | Module 4 | UI Quản lý Hóa đơn | Giao diện lưu trữ và xem file PDF hóa đơn | Low | ReactJS | 64 |
| 70 | Module 4 | Cảnh báo nợ xấu | Tự động khóa tài khoản khi nợ quá hạn | Medium | Hangfire | 61 |
| 71 | Module 4 | Khấu trừ thuế | Logic tính thuế VAT cho từng mặt hàng | Low | C# | 39 |
| 72 | Module 4 | Tích hợp chuyển khoản QR | Tạo mã QR VietQR động theo số tiền đơn hàng | Medium | API | 39 |
| 73 | Module 4 | Log lỗi thanh toán | Ghi vết chi tiết các giao dịch thất bại để hỗ trợ | Medium | SQL/Log | 59 |
| 74 | Module 4 | Báo cáo doanh thu | Thống kê doanh thu thực tế sau khi trừ phí | High | SQL Server | 66 |
| 75 | Module 4 | Phê duyệt rút tiền | Giao diện cho kế toán duyệt lệnh chuyển tiền | Medium | ReactJS | 68 |
| 76 | Module 5 | Schema CRM | Thiết kế bảng Khách hàng, Nhóm khách, Điểm thưởng | High | SQL Server | 1 |
| 77 | Module 5 | API Quản lý Khách hàng | CRUD thông tin khách hàng và lịch sử tương tác | Medium | .NET Core | 76 |
| 78 | Module 5 | Logic Tích điểm | Tự động cộng điểm dựa trên giá trị đơn hàng | Low | C# | 39 |
| 79 | Module 5 | Quản lý Voucher | Tạo mã giảm giá (Theo %, Số tiền, Hạn sử dụng) | High | .NET Core | 40 |
| 80 | Module 5 | Email Marketing | Hệ thống gửi mail hàng loạt cho khách hàng | Small | SendGrid | 77 |
| 81 | Module 5 | UI Quản lý Voucher | Màn hình thiết lập chiến dịch khuyến mãi | Medium | ReactJS | 79 |
| 82 | Module 5 | Chăm sóc khách hàng | Giao diện ghi lại Note gọi điện/hỗ trợ khách | Low | ReactJS | 77 |
| 83 | Module 5 | Phân hạng thành viên | Logic nâng hạng (Đồng, Vàng, Kim cương) | Low | Hangfire | 78 |
| 84 | Module 5 | API Đánh giá (Review) | Khách hàng đánh giá sản phẩm và dịch vụ giao hàng | Medium | .NET Core | 39 |
| 85 | Module 5 | UI Ticket Support | Hệ thống gửi yêu cầu hỗ trợ (Support Ticket) | Medium | ReactJS | 77 |
| 86 | Module 5 | Notification Center | Hiển thị thông báo trên Web cho khách hàng | Small | SignalR | 77 |
| 87 | Module 5 | Blacklist User | Chức năng chặn khách hàng boom hàng | Low | C# | 77 |
| 88 | Module 5 | Sinh nhật khách hàng | Tự động gửi Voucher chúc mừng sinh nhật | Small | Hangfire | 79 |
| 89 | Module 5 | Thống kê hành vi | Báo cáo sản phẩm khách hàng quan tâm nhiều nhất | Low | SQL Query | 36 |
| 90 | Module 5 | Referral System | Logic giới thiệu khách hàng mới nhận hoa hồng | Low | C# | 77 |
| 91 | Module 6 | Dashboard Tổng quan | Màn hình biểu đồ cho cấp quản lý (BI) | High | Chart.js | 74 |
| 92 | Module 6 | API Báo cáo Kho | Thống kê hàng tồn kho lâu ngày (Hàng chậm) | Medium | SQL Server | 25 |
| 93 | Module 6 | Báo cáo Vận chuyển | Thống kê tỷ lệ giao hàng thành công/thất bại | Medium | SQL Server | 41 |
| 94 | Module 6 | Phân tích doanh số | Biểu đồ doanh số theo vùng địa lý | Medium | Recharts | 74 |
| 95 | Module 6 | Dự báo nhập hàng | Gợi ý số lượng cần nhập dựa trên sức mua | Low | Algorithm | 92 |
| 96 | Module 6 | Export BI Data | Xuất dữ liệu thô phục vụ phân tích chuyên sâu | Low | CSV | 91 |
| 97 | Module 6 | Tối ưu Performance | Đánh Index, tối ưu Store Procedure cho báo cáo | High | SQL Server | 91 |
| 98 | Module 6 | Setup CI/CD | Cấu hình GitHub Actions/Jenkins để Deploy | High | DevOps | 2 |
| 99 | Module 6 | Backup & Restore | Thiết lập lịch trình sao lưu dữ liệu tự động | High | SQL Agent | 1 |
| 100 | Module 6 | Hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu Swagger & Manual cho người dùng | Medium | Markdown | 15 |